**Acta de reunión de planificación de Sprint 0**

**Fecha:** 01-06-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 0 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 0, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 0 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 0 | Elaborar el diseño lógico de la base de datos. | Diseño lógico de la BD |
| Elaborar el diseño lógico de la base de datos. | Diseño físico de la BD |
| Elaborar caso de uso general del sistema | Casos de uso del sistema |
| Presentar los prototipos del Sistema | Diseño de prototipos |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de reunión de planificación de Sprint 1**

**Fecha:** 08-06-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 0 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 1, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 1 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 1 | Elaboración de la vista proveedor | Mantenimiento de proveedor |
| Elaboración de la vista cliente | Mantenimiento de cliente |
| Elaboración de la vista talla | Mantenimiento de talla |
| Elaboración de la vista tipo de producto | Mantenimiento de tipo de producto |
| Elaboración de vista producto | Mantenimiento de producto |
| Elaboración de Empresa de transporte | Mantenimiento de Empresa de transporte |
| Elaboración de numeración | Mantenimiento de numeración |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de reunión de planificación de Sprint 2**

**Fecha:** 05-07-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 2 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 2, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 2 | Elaboración de la vista orden de compra | Mantenimiento de orden de compra |
| Elaboración de la vista comprobante de compra | Mantenimiento de comprobante de compra |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de reunión de planificación de Sprint 3**

**Fecha:** 20-07-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 3 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 3, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 3 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 3 | Elaboración de la vista pedido | Mantenimiento de pedido |
| Elaboración de la vista perdidas | Perdidas |
| Elaboración de la vista inventario | Inventario |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de reunión de planificación de Sprint 4**

**Fecha:** 14-08-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 4 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 4, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 4 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 4 | Elaboración de la vista Guía de remisión | Mantenimiento de Guía de remisión |
| Elaboración de la vista Comprobante de venta | Mantenimiento de Comprobante de venta |
| Elaboración de la vista nota de crédito | Mantenimiento de nota de crédito |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de reunión de planificación de Sprint 5**

**Fecha:** 04-09-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortiz Daniel

**Product Owner:** Julio Castro Espinoza

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum determino las historias de usuario para el Sprint 5 para el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGISTICO EN LA EMPRESA CONFECCIONES CASTRO E.I.R.L” Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 5, como también los elementos de la pila de producto (Historias) que contiene el sprint mencionado

Dentro del Sprint 4 se determinó lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPRINT | OBJETIVO | HISTORIAS |
| 5 | Elaboración de la vista disponibilidad de productos | disponibilidad de productos |
| Elaboración de la vista preparación de pedidos | preparación de pedidos |

Firma señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 0**

**Fecha:** 07-06-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta el diseño lógico de la Base de datos, diseño físico, los caso de uso y los prototipos del sistema con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión y Objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 0 (Inicial); donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 1**

**Fecha:** 04-07-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta los módulos de Login, Usuario, Proveedor, Cliente, Talla, Tipo de producto, Producto y empresa de transporte con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del sprint 1 donde detalla las historias de usuarios y objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 1; donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 2**

**Fecha:** 19-07-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta los módulos de Orden de compra y comprobante de compra con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del sprint 2 donde detalla las historias de usuarios y objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 2; donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 3**

**Fecha:** 11-08-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta los módulos de pedido, asignar pedido, atender pedido, pérdidas e inventario con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del sprint 3 donde detalla las historias de usuarios y objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 3; donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 4**

**Fecha:** 01-09-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta los módulos de guía de remisión, comprobante de venta y nota de crédito con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del sprint 4 donde detalla las historias de usuarios y objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 4; donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General

**Acta de entrega de Sprint N° 5**

**Fecha:** 08-09-2017

**Scrum Master:** Lázaro Ortíz Daniel

**Product Owner:** Castro Espinoza Julio

Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Sr. Lázaro Ortíz Daniel presenta los reportes de disponibilidad de producto y precisión de preparación de pedidos con las funcionalidades ya predeterminadas por el Product Owner en el acta de reunión de planificación del sprint 5 donde detalla las historias de usuarios y objetivos; elaboradas las especificaciones por el equipo Scrum y el Scrum master se da la aprobación del Sprint 5; donde se decide de manera unánime aprobar el sprint mencionado donde se presentaron los requerimientos para el proyecto “Sistema web para el proceso logístico en la empresa confecciones Castro E.I.R.L.”

Firma en señal de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente General